#### Załącznik 4 do SIWZ

#### Umowa nr PPOŚI. 272.5.2019

zawarta w dniu .............. r. na podstawie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) pomiędzy:

Gminą Brodnica reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Brodnica – Adama Zalewskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Witolda Jastrzębskiego

zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez .........................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy : “Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznych na istniejących placach zabaw oraz placach rekreacyjno-sportowych                                        w miejscowościach Gorczenica, Niewierz i Kozi Róg.

- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw w m. Gorczenica (dz. nr 17/5) obejmuje następujące urządzenia:

- duży zestaw zabawowy – szt. 1,

- huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskami zamkniętymi – szt. 1,

- sprężynowiec o wyglądzie pieska – szt. 1,

- sprężynowiec o wyglądzie żyrafy – szt. 1 ,

- huśtawka metalowa ważka na sprężynach – szt. 1 ,

- kosz na śmieci – szt. 1,

- ławka stała drewniana z oparciem na konstrukcji stalowej – szt. 2,

- tablica kółko i krzyżyk– szt. 1 .

- Dostawa i montaż  urządzeń siłowni zewnętrznej na istniejącym placu rekreacyjno-sportowym w m. Niewierz (dz. nr 74 obręb) obejmuje następujące urządzenia:

- biegacz – szt. 1,

- wyciąg górny – szt. 1,

- orbirtek – szt. 1,

- surfer – szt. 1,

- rower – szt. 1.

- Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na istniejącym placu rekreacyjno – sportowym w m. Kozi Róg (dz. nr 25/8) obejmuje następujące urządzenia:

- biegacz – szt. 1,

- krzesło do wyciskania – szt. 1,

- orbitrek – szt. 1.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz zabezpieczone przez wpływem czynników atmosferycznych. Wszystkie urządzenia należy zamocować w fundamencie betonowym, wykonanym w postaci stóp fundamentowych o wymiarach 60x60x60 cm. Jeśli urządzenie spełniające określone parametry i funkcje posiada zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta inny sposób montażu lub inną  podstawę montażową , należy wykonać posadowienie zgodnie z taką technologią. Urządzenia do ćwiczeń mogą być montowane na pylonach, jak również na słupie, przy czym  dopuszcza się montaż tylko jednego urządzenia na słupie lub pylonie. Wszystkie urządzenia muszą spełniać aktualnie obowiązujące normy. Lokalizacja urządzeń musi uwzględniać wymagane strefy bezpieczeństwa.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia …………….

§ 3

Obowiązki zamawiającego

Zamawiający ma obowiązek wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu montażu w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy a także odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania oraz terminowej zapłata wynagrodzenia za wykonane                  i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości przedmiotu zamówienia na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do rozpoczęcia montażu  na co najmniej dni przed planowanym terminem.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek  uszkodzeń w miejscu prowadzonego montażu z winy Wykonawcy, zobowiązany jest on do ich naprawy.

- Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren montażu.

- Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania określone w   art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r  Prawo Budowlane (Dz. U z 2018 , poz. 1202 z późn. zm.).

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach przed rozpoczęciem robót montażowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierownika do prowadzenia robót montażowych.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określone wg oferty przetargowej wynosi: ……………………………..………… zł brutto (słownie: …………………………………………………… zł …/100), w tym podatek VAT …. % .

- Kwota wynagrodzenia określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym między innymi: wszelkie prace przygotowawcze, porządkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, itp.

- Wykonawca nie może przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 6

Odbiór

- Odebranie przedmiotu zamówienia nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowień ust 4.

- Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej i do jej dostarczenia Zamawiającemu, składającej się między innymi z:

- pisemnego oświadczenie kierownika montażu, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z SIWZ i   umową,

- dokumentacji technicznej zamontowanych urządzeń,  certyfikatów, świadectw, deklaracji oraz innych dokumentów dotyczących zamontowanych materiałów.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że pomimo zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia dostawa lub/i prace montażowe nie zostały zakończone lub Wykonawca nie wywiązał się z innych obowiązków, o których mowa w umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na zakończenie przedmiotu zamówienia. Wyznaczenie tego terminu nie przedłuża umownego terminu wykonania zamówienia.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 niniejszej umowy), ale nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto,

    - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, ale nie więcej niż 1.000 zł za każdy przypadek

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1,

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego, powstałej należności z tytułu naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze  wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje  dostawę w sposób niezgodny  z niniejszą umową, w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,

- Wartość naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 25 % wynagrodzenia brutto,  w terminie 7 dni od dnia tego przekroczenia,

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru w terminie 7 dni od dnia odmowy,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane  prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót prac, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 , Wykonawca  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 9

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …… miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub drogą elektroniczną) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie 21 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego, albo nienależycie usunie wadę, albo odmówi usunięcia wady za którą odpowiedzialność ponosi, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami naprawy Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

§ 10

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy,

- SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA